МБУ НМО «НСБиВ» за период 05.10.2020 г. по 28.10.2020 г. выполнены следующие мероприятия:

- в рамках устранения последствий чрезвычайной ситуации и освоения выделенных средств заключены договоры на приобретение насосов ЭЦВ и электрооборудования для проведения восстановительных работ по водоснабжению и наружному электроосвещению. Восстановление наружного электроосвещения в настоящее время выполнено и готово к предъявлению;

- продолжается работа по устранению выявленных замечаний в результате обследования водопроводных и канализационных колодцев в селах: замена и установка люков, ремонт горловин, утепление колодцев в рамках подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к зиме;

- заключен и выполнен договор по установке котла в топочной ДК п. Грачи и установке насоса в ДК с. Натальино, а также выполнены работы по обустройству отмостки здания ДК с. Николевка;

- с. Хлебновка - продолжаются работы по обустройству системы водоснабжения и водоотведения клуба, а также строительные и отделочные работы в клубе;

5) выполняются ремонтные работы в ДК с. Матвеевка: монтаж дверей с заделкой проемов над ними;

6) начаты работы по установке ограждения на объекте благоустройства и озеленения "Парк села Натальино", а также установке спортивных тренажеров в количестве 10 шт. в СОШ с. Подсосенки;

7) завершены ежегодные сезонные работы по дератизации кладбищ в селах НМО (выполнена вторая обработка);

8) завершена консервация летнего водопровода в с. Натальино, проведен экономический анализ прошедшего сезона для учета работы на перспективу 2021 года, а также подсчета экономически выгодного тарифа на будущий год.