АДМИНИСТРАЦИЯ

НАТАЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2023 года № 47

с. Натальино

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района, принимая во внимание постановление Правительства Саратовской области от 15.03.2023 года № 200-П «О методике распределения и порядке предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений и городских округов области на обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей», решение Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 24.03.2023 г. № 44-468, решение Совета Натальинского муниципального образования от 28.03.2023 г. № 317, администрация Натальинского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования» согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района по ЖКХ, благоустройству и управлению муниципальной собственностью.

Глава Натальинского

муниципального образования					         А.В. Аникеев

обнародовано 07.04.2023 года

Проектно-сметная документ

Приложение к постановлению

администрации Натальинского муниципального образования

от 29.03.2023 года № 47

Муниципальная программа

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования». |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры сельских поселений Натальинского муниципального образования; - создание условий для строительства жилья в сельской местности, обеспечение подведения инженерных коммуникаций, дорог; - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельских населенных пунктах Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района. |
| Задачи муниципальной программы | -организация строительства инженерной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей; -организация строительства транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей; |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество построенных инженерных сетей, дорог и объектов наружного уличного освещения: - инженерные сети– 9,1 км, - дороги – 5,8 км, - линии освещения – 6,8 км, - количество земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой - 654 шт. |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Натальинского муниципального образования. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Натальинского муниципального образования. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы с 2023 по 2030 годы: 1 этап – 2023 год 2 этап – 2024-2030 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2023-2030 годы составит 36 034,4 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 36 034,4 тыс. руб., 2024 год – 0 тыс. руб., 2025 год – 0 тыс. руб., 2026 год – 0 тыс. руб., 2027 год – 0 тыс. руб., 2028 год – 0 тыс. руб., 2029 год – 0 тыс. руб., 2030 год – 0 тыс. руб., из них: 18 017,2 тыс.руб. - средства областного бюджета, 18 017,2 тыс.руб. - средства местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение 654 земельных участков, предназначенных многодетным семьям для жилищного строительства, инженерными сетями и объектами транспортной инфраструктуры, объектами наружного уличного освещения. |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования», разработана с целью обеспечения комфортных условий для строительства и проживания граждан.

Земельным кодексом РФ установлено бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. Отсутствие достаточного (соответствующего спросу) количества сформированных и обеспеченных необходимой инженерной (коммунальной) инфраструктурой земельных участков является существенным препятствием для комплексного освоения земель в целях малоэтажного и индивидуального жилищного строительства. Земельные участки, предоставленные многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства, сформированы в соответствии с Генеральным планом и правилами землепользования и застройки Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решениями Советов Натальинского муниципального образования от 27 февраля 2015 г. № 205, от 21 декабря 2010 г. № 219.

Территории, отведенные для этих целей, расположены в с. Натальино:

Проспект имени В.Е. Маслова;

ул. имени А.С. Глухова;

ул. имени В.В. Панькова;

ул. имени Братьев Маминых;

ул. имени Фёдора Блинова;

ул. имени В.Н. Перегудова;

ул. Мелиораторов;

ул. Семейная;

ул. Начинания;

ул. Счастья;

Бульвар имени В.В. Малярова;

ул. Хлеборобов.

ул. Егорычевой

В процессе работы в рамках данного направления для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ обеспеченности территорий. В результате обследования территорий были выявлены общие для большинства земельных участков проблемы (качественный анализ): земельные участки не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой: водоотведением, объектами транспортной инфраструктуры - внутриквартальными дорогами, тротуарами, объектами наружного уличного освещения.

Для решения вопроса обеспечения данных земельных участков инфраструктурой, а так же осуществления застройки территорий в соответствии с градостроительными нормами проектирования необходима разработка соответствующей проектной документации.

Площадь земельного участка, предоставляемого семье, составляет 600 кв.м. Исходя из количества проживающих, общая площадь индивидуального жилого дома может составлять 120 кв.м, что создает объём вводимого жилья до 78480 кв.м. Проектной документацией по планировке территорий определены общие расходы нормопотребления ресурсов.

С целью обеспечения предоставляемых земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой возникла необходимость разработки данной муниципальной программы. В рамках муниципальной программы предусматривается выполнение ряда мероприятий, которые направлены на решение вопросов по улучшению качества жизни многодетных семей и созданию им максимально комфортных условий для строительства и проживания на выделенных земельных участках.

Реализация программы позволит обеспечить инженерной и дорожной инфраструктурой, а также объектами наружного уличного освещения 654 земельных участка, предоставленных многодетным семьям, улучшить качество их жизни, создать им максимально комфортные условия для строительства ИЖС.

Сведения о территории застройки.

Таблица 1

| № п/п | Месторасположение территории застройки | Количество сформированных земельных участков | Потребность в строительстве инженерных сетей и дорог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | по ул. Проспект имени В.Е. Маслова; ул. имени А.С. Глухова; ул. имени В.В. Панькова; ул. имени Братьев Маминых; ул. имени Фёдора Блинова; ул. имени В.Н. Перегудова; ул. Мелиораторов; ул. Семейная; ул. Начинания; ул. Счастья; Бульвар имени В.В. Малярова; ул. Хлеборобов; ул. Егорычевой | 654 | инженерные сети – 9,1 км дороги – 5,8 км объекты наружного освещения- 6,8 км |

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Цель муниципальной программы:

- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой, объектами наружного уличного освещения земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории с. Натальино Натальинского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- организация строительства инженерной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей;

- организация строительства транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей;

- организация строительства объектов наружного уличного освещения на территориях жилой застройки для многодетных семей.

3. Целевые показатели муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:

- количество построенных инженерных сетей и объектов транспортной инфраструктуры:

инженерные сети – 9,1км,

дороги – 5,8 км

- количество построенных объектов наружного уличного освещения – 6,8 км;

- количество земельных участков, обеспеченных инженерными сетями, транспортной инфраструктурой и объектами наружного уличного освещения – 654 шт.,

Сведения о строительстве инженерных сетей, объектов транспортной инфраструктуры, объектов наружного уличного освещения на территориях застройки по годам приведено в таблице № 2.

Сведения о количестве земельных участков, обеспеченных инженерными сетями и объектами транспортной инфраструктуры, объектами наружного уличного освещения по годам, приведено в таблице №3.

Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

Сведения о динамике достижения целевых показателей приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами населенных пунктов Натальинского муниципального образования;

б) преимущественного обустройства объектами инженерной инфраструктуры территории, предоставленные (подлежащие предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей).

Срок реализации программы 2023 – 2030 годы.

Таблица 2

Сведения о строительстве инженерных сетей, объектов транспортной инфраструктуры, объектов наружного уличного освещения на территории

застройки по годам

| Инженерные сети на территории жилищной застройки | Ед. изм. | Количество построенных инженерных сетей и дорог, объектов наружного уличного освещения на территории жилищной застройки по годам | Год завершения подпрограммы 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 |
| инженерные сети | км | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,6 |  | 9,1 |
| дороги | км | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 5,8 |
| объекты наружного уличного освещения | км |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,15 | 3,15 | 6,8 |

Таблица 3

Сведения о количестве земельных участков, обеспеченных инженерными

сетями, объектами транспортной инфраструктуры, объектами наружного уличного освещения по годам

| Инженерные сети на территории жилищной застройки | Количество земельных участков, обеспеченных инженерными сетями и дорогами, объектами наружного уличного освещения по годам/ шт. | Год завершения подпрограммы 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 |
| с. Натальино | 654 шт. |
| инженерные сети | 25 | 70 | 70 | 140 | 140 | 140 | 69 |  | 654 |
| дороги | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 140 | 134 | 654 |
| линии уличного освещения |  |  |  |  |  | 140 | 220 | 294 | 654 |

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий позволит обеспечить инженерной и объектами транспортной инфраструктуры 654 земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям, создать максимально комфортные условия для строительства и проживания.

Сроки реализации муниципальной программы – 2023-2030 годы.

Реализация муниципальной программы выполняется в 2 этапа:

1 этап – 2023 год;

2 этап – 2024-2030 годы.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Натальинского муниципального образования, объемы финансирования являются прогнозными и составлены на основании коммерческих предложений.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2023-2030 годы составит 36 034,4 тыс. руб., в том числе:

2023 год – 36 034,4 тыс. руб.,

2024 год – 0 тыс. руб.,

2025 год – 0 тыс. руб.,

2026 год – 0 тыс. руб.,

2027 год – 0 тыс. руб.,

2028 год – 0 тыс. руб.,

2029 год – 0 тыс. руб.,

2030 год – 0 тыс. руб.,

из них:

18 017,2 тыс.руб. - средства областного бюджета,

18 017,2 тыс.руб. - средства местного бюджета.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

1) Финансово-экономические риски.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;

- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

2) Социальные риски:

- привлечение общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства;

- публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы.

- годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом. Предоставляется не позднее 25 января следующего за отчётным годом по формам согласно приложениям № 7-13 к Положению.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – администрация Натальинского муниципального района.

Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется

- контрольно-счетной комиссией Натальинского муниципального образования;

- администрацией Натальинского муниципального образования.

Заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятия, а также по целевому использованию средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Исполнителями программных мероприятий являются:

- администрация Натальинского муниципального образования, предприятия и организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы. Отчетность о реализации программы производится в соответствии с порядком разработки и утверждения муниципальных программ Натальинского муниципального образования.

7. Методика расчета  значений показателей эффективности

реализации Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальной программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется путем соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей с учетом весового значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, применяется соотношение фактически сложившегося показателя к  запланированному.

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, применяется соотношение планового показателя к фактически сложившемуся.

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программу, рассчитывается как отношение данного показателя к общему количеству целевых показателей, характеризующих выполнение программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым затратам программы.

Эффективность программы определяется по индексу эффективности. Индекс эффективности программы определяется как отношение объема фактического финансирования программы, скорректированный на индекс результативности программы, к плановому объему финансирования программ.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы.

В случае значения индекса эффективности программы от 0,9 и выше уровень эффективности программы признается высоким.

В случае значения индекса эффективности программы от 0,8 до 0,9 уровень эффективности программы признается запланированным.

В случае значения индекса эффективности программы менее 0,8 уровень эффективности программы признается низким.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования »

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования» |
| 1 | Показатель 1. Количество готовых проектов на строительство инженерных сетей и объектов транспортной инфраструктуры | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Показатель 2 Количество готовых кадастровых паспортов на земельные участки для размещения инженерных сетей и объектов транспортной инфраструктуры | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 3 | Показатель 3. Количество заключенных договоров на технологическое присоединение инженерных сетей | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 4 | Показатель 4. Количество построенных инженерных сетей, транспортной инфраструктуры и линий освещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 (21,7 км) |
|  | - водоотведение | км | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,6 |  | 9,1 |
|  | - дороги | км | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 5,8 |
|  | - уличное освещение | км |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,15 | 3,15 | 6,8 |
| 5 | Показатель 5. Количество готовых технических планов на построенные инженерные сети и объекты транспортной инфраструктуры | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2030 (3 шт.) |
|  | Показатель 6. - количество земельных участков, обеспеченных инженерными сетями и дорожной инфраструктурой. |  |  |  |  |  |  | 140 | 220 | 294 | 654 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, проекта (программы) ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (подпрограммы) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта (программы) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Выполнение проектно-изыскательских работ (в том числе прохождение государственной экспертизы) на строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей | Администрация НМО | 2023г. | 2023г. | Основополагающий документ в целях осуществления строительства линейных объектов (инженерных сетей): - Количество готовых проектов на строительство инженерных сетей и объектов транспортной инфраструктуры -1шт. 2023 г. - 1 шт.; | Ведение строительных работ невозможно |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Выполнение комплекса мероприятий по подготовке, осуществлению строительства и вводу в эксплуатацию построенных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей; | Администрация НМО | 2023г. | 2030г. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой: - Количество готовых кадастровых паспортов на земельные участки для размещения инженерных сетей и объектов транспортной инфраструктуры – 3 шт.: 2030 год – 3 шт.; - Количество заключенных договоров на оплату за технологическое присоединение инженерных сетей – 3 шт.: - Количество построенных инженерных сетей– 9,1 км: 2023г. - 0,5 км, 2024г. – 1,0 км., 2025г. – 1,0 км, 2026 – 2,0км, 2027г. - 2,0 км, 2028г. – 2,0км, 2029г. – 0,6 км, 2030г. – объекты транспортной инфраструктуры (дороги) – 5,8 км: 2023г. - 0,3 км, 2024г. – 0,5 км., 2025г. – 0,5 км, 2026г. – 0,5 км, 2027г. - 0,5 км, 2028г. – 0,7 км, 2029г. – 1,0 км, 2030г. – 1,8 км. объекты наружного уличного освещения – 6,8 км: 2023г. - 0,0 км, 2024г. – 0,0 км., 2025г. – 0,0 км, 2026г. – 0,0 км, 2027г. - 0,0 км, 2028г. – 1,5 км, 2029г. – 2,15 км, 2030г. – 3,15 км. - Количество готовых технических планов на построенные инженерные сети – 3 шт.: 2030 год - 3 шт.; - Количество участков, обеспеченных инженерными сетями – 654 шт. | Неисполнение требований законодательства |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоотведения и электроснабжения | Администрация НМО |  |  | Количество заключенных договоров на подключение (технологическое присоединение) к существующим инженерным сетям 2023 г. – 1 шт. Количество заключенных договоров на подключение (примыкание) к автодороге общего пользования федерального значения 2023 г. – 1 шт. Количество заключенных договоров на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям 2023 г. – 1 шт. | Введение в эксплуатацию невозможно |  |

Приложение № 3  к муниципальной программе  «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы                                                                                                                                                       «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования»

(тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта(программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы), плательщик (далее исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего), тыс. руб. | в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования» | Администрация НМО | всего | 36 034,40 | 36 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 18 017,20 | 18 017,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 18 017,20 | 18 017,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное Мероприятие 1 Выполнение проектно-изыскательских работ (в том числе прохождение государственной экспертизы) на строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей | Администрация НМО | всего | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 Выполнение комплекса мероприятий по подготовке, осуществлению строительства и вводу в эксплуатацию построенных инженерных сетей и объектов транспортной инфраструктуры на территориях жилой застройки для многодетных семей | Администрация НМО | всего | 8 034,40 | 8 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 4 017,20 | 4 017,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 4 017,20 | 4 017,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 Подключение (технологическое присоединение) к комунальным сетям и сетям электроснабжения. | Администрация НМО | всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4 к муниципальной программе  «Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования»

Сведения

о динамике достижения целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории Натальинского муниципального образования»

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя нарастающим итогом по годам (шт. участков,) | Год завершения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2030 |
| 1 | Обеспеченность земельных участков, предназначенных многодетным семьям, инженерной и дорожной инфраструктурой |
|  | - инженерными сетями (шт. участков) | 25 | 105 | 175 | 315 | 465 | 595 | 654 |  | 654 |
|  | - объектами транспортной инфраструктуры (шт.участков) | 30 | 140 | 210 | 280 | 390 | 420 | 520 | 654 | 654 |
|  | - объектами наружного уличного освещения |  |  |  |  |  | 140 | 360 | 654 | 654 |